LOCALBOT

Chatbot IA pour commerces locaux

Document de conception et plan de développement

Version 1.0 — Mars 2026

# Sommaire

1. Description générale de l'outil

2. Proposition de valeur & cible

3. Architecture technique

4. Structure de la base de données

5. Offre tarifaire

6. Plan de développement — Version 1.0

6.1  Périmètre du MVP

6.2  Sprints de développement

6.3  Détail des sprints

6.4  Critères de validation

7. Acquisition clients — Lyon

8. Projections financières

9. Guide de développement avec Claude Code

9.1  Installation de Claude Code

9.2  Prompt 0 — Contexte global

9.3  Sprint 1 — Fondations & webhook WhatsApp

9.4  Sprint 2 — Multi-marchands & conversations

9.5  Sprint 3 — Instagram DM & détection d'intention

9.6  Sprint 4 — Réservations Google Agenda

9.7  Sprint 5 — API dashboard & notifications

9.8  Sprint 6 — Production & Stripe

# 1. Description générale de l'outil

LocalBot est un assistant conversationnel IA destiné aux commerces locaux (restaurants, salons de coiffure, instituts de beauté, boutiques, cabinets paramédicaux). Il répond automatiquement aux messages clients sur WhatsApp, Instagram et le site web du commerçant, 24h/24 et 7j/7, sans aucune intervention humaine pour les demandes courantes.

Le commerçant configure l'outil une seule fois lors de l'onboarding (horaires, menu ou catalogue, règles spécifiques, ton souhaité). Ensuite, l'assistant gère les échanges de manière autonome : réponses aux questions fréquentes, prise de rendez-vous dans Google Agenda, envoi de confirmations et rappels automatiques.

En une phrase LocalBot transforme le téléphone d'un commerçant en assistant commercial disponible à toute heure, pour moins de 3 euros par jour.

## Ce que l'outil fait concrètement

- Répond aux messages WhatsApp et Instagram DM en moins de 5 secondes

- Intègre un widget de chat sur le site web du commerçant

- Prend des réservations et les inscrit automatiquement dans Google Agenda

- Envoie des rappels de réservation automatiques aux clients (J-1)

- Alerte le commerçant uniquement pour les questions hors script

- Fournit un tableau de bord synthétique : messages traités, réservations, questions en attente

- Génère un récapitulatif quotidien par email chaque matin

## Ce que l'outil ne fait pas (périmètre v1)

- Gestion des paiements en ligne

- Intégration avec des logiciels de caisse

- Support multilingue avancé

- Analyse prédictive de l'affluence

# 2. Proposition de valeur & cible

## Problème résolu

Les commerçants indépendants reçoivent en moyenne 20 à 80 messages répétitifs par semaine sur leurs canaux digitaux. Ces messages — horaires, disponibilités, questions sur les tarifs, demandes de réservation — consomment du temps pendant le service et restent sans réponse la nuit ou le week-end, entraînant des pertes de clients.

| Situation sans LocalBot | Situation avec LocalBot |
| --- | --- |
| Messages sans réponse après fermeture | Réponse automatique en moins de 5 secondes |
| 30 à 60 min/jour perdues sur le téléphone | Zéro temps consacré aux questions répétitives |
| Réservations manquées la nuit | Agenda rempli pendant le sommeil du gérant |
| Aucune visibilité sur le volume de demandes | Dashboard avec toutes les métriques |

## Cible prioritaire

- Restaurants et bistrots (segment le plus grand, besoin immédiat)

- Salons de coiffure et instituts de beauté (prise de RDV fréquente)

- Boutiques de mode indépendantes

- Cabinets paramédicaux hors secteur médical régulé (kiné, ostéo, coach sportif)

Zone géographique initiale Lyon Métropole — 6 000+ commerces indépendants. Extension possible à d'autres grandes villes françaises à partir du mois 9.

# 3. Architecture technique

## Stack technologique

| Composant | Outil choisi | Rôle | Coût |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend & logique | Bubble.io | Interface commerçant, workflows, dashboard | 29-115 €/mois |
| IA conversationnelle | Claude API (Haiku) | Génération des réponses, compréhension du contexte | ~2 €/client/mois |
| Messagerie WhatsApp | Meta WhatsApp Business API | Réception et envoi de messages WhatsApp | Gratuit + coût/conv. |
| Messagerie Instagram | Meta Graph API | Réception et envoi de DM Instagram | Gratuit |
| Paiements | Stripe | Abonnements récurrents, facturation automatique | 1,4% + 0,25 € / transaction |
| Agenda | Google Calendar API | Création automatique des réservations | Gratuit |
| Emails | SendGrid | Récapitulatifs quotidiens, confirmations clients | Gratuit jusqu'à 100/jour |
| Base de données | Bubble DB ou Xano | Stockage conversations, réservations, FAQ | Inclus ou 25 €/mois |

## Fonctionnement du webhook (flux principal)

Lorsqu'un client envoie un message WhatsApp :

- Le message est reçu par Meta et transmis instantanément au serveur Bubble via un webhook HTTP POST

- Bubble charge le contexte : system prompt du commerçant + historique des 10 derniers messages de la conversation

- Bubble appelle l'API Claude avec l'historique complet formaté en JSON

- Claude génère une réponse cohérente avec le contexte du commerce

- Bubble stocke le message en base et renvoie la réponse au client via l'API WhatsApp

- Si une réservation est détectée, Bubble crée automatiquement un événement dans Google Agenda

- Une notification est envoyée au commerçant dans son dashboard

Performance Temps total entre message client et réponse reçue : 3 à 6 secondes en conditions normales. Disponibilité 24h/24, 7j/7.

## Séparation vie privée / vie professionnelle

Le bot se connecte exclusivement à un numéro WhatsApp Business dédié au commerce — distinct du numéro personnel du gérant. Cette séparation est imposée par l'API Meta et garantit l'absence totale d'accès aux messages personnels. Lors de l'onboarding, le commerçant utilise soit un numéro Business existant, soit un numéro virtuel fourni via Twilio (1-2 €/mois, répercuté dans le forfait).

# 4. Structure de la base de données

## Les 5 tables principales

| Table | Champs clés | Rôle |
| --- | --- | --- |
| MERCHANT | id, name, plan, whatsapp_number, system_prompt, created_at | Un enregistrement par client. Le system_prompt contient toutes les infos du commerce. |
| CONVERSATION | id, merchant_id, channel, customer_phone, status, started_at | Un fil par échange client. Status : active / closed / needs_human. |
| MESSAGE | id, conversation_id, role, content, tokens_used, sent_at | Chaque message individuel. Role = user ou assistant. tokens_used pour le suivi des coûts. |
| RESERVATION | id, conversation_id, customer_name, customer_phone, party_size, booked_for, status | Créée automatiquement quand une conversation débouche sur une réservation. |
| FAQ | id, merchant_id, question, answer, hit_count | Table d'apprentissage. hit_count indique les questions les plus fréquentes. |

## Logique de contexte conversationnel

À chaque nouveau message, Bubble reconstruit le contexte complet envoyé à l'API Claude :

- system : contenu du champ system_prompt du MERCHANT (horaires, menu, règles)

- messages : tableau des 10 derniers MESSAGE de la conversation, formatés en {role, content}

Cette limite de 10 messages permet de maintenir la cohérence conversationnelle tout en maîtrisant les coûts API. Au-delà de cette fenêtre, les conversations de commerce deviennent naturellement redondantes.

# 5. Offre tarifaire

| Plan | Prix mensuel | Inclus | Frais de setup |
| --- | --- | --- | --- |
| Essentiel | 49 €/mois | 1 canal (WhatsApp ou site), 300 messages/mois, réponses FAQ, configuration incluse | 99 € |
| Pro (recommandé) | 89 €/mois | 3 canaux simultanés, messages illimités, réservations Google Agenda, relances auto, rapport hebdo, support prioritaire | 149 € |
| Premium | 149 €/mois | Canaux illimités, personnalisation avancée, multi-établissements, onboarding dédié 2h, SLA réponse 4h | 199 € |

## Structure de coûts et marge

| Poste | Coût mensuel estimé (par client Pro) |
| --- | --- |
| API Claude Haiku (500 messages/mois) | ~1,50 € |
| WhatsApp Business API (conversations) | ~1,00 € |
| SendGrid (emails) | ~0,10 € |
| Quote-part infrastructure Bubble | ~1,50 € |
| Total coût de revient | ~4,10 € |
| Prix de vente Plan Pro | 89 € |
| Marge brute par client | ~84 € soit 94% |

Objectif 6 mois 30 clients Plan Pro = 2 670 €/mois de revenus récurrents. Avec les frais de setup, les premiers mois génèrent un revenu complémentaire immédiat dès la signature.

# 6. Plan de développement — Version 1.0

## 6.1 Périmètre du MVP

La version 1.0 cible trois fonctionnalités essentielles qui suffisent à générer de la valeur immédiate pour le commerçant et à facturer :

- Réception et réponse automatique aux messages WhatsApp et Instagram

- Prise de réservation avec création dans Google Agenda et envoi d'une confirmation au client

- Tableau de bord web accessible depuis le navigateur du commerçant

Hors périmètre v1 Widget site web, campagnes de relance, analytics avancés, multi-établissements, intégrations tierces (caisse, CRM). Ces fonctionnalités sont prévues pour la v1.1 et v2.0.

## 6.2 Sprints de développement

| Sprint | Durée | Objectifs | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Semaines 1-2 | Fondations : compte Bubble, structure BDD, connexion API Claude, webhook WhatsApp test | Bot qui répond sur WhatsApp (en local) |
| Sprint 2 | Semaines 3-4 | Onboarding commerçant : formulaire de configuration, system prompt dynamique, gestion multi-clients | Profil commerçant configurable |
| Sprint 3 | Semaines 5-6 | Connexion Instagram DM, gestion du contexte conversationnel, détection intention réservation | Bot actif WhatsApp + Instagram |
| Sprint 4 | Semaines 7-8 | Moteur de réservation : dialogue de collecte, création Google Agenda, confirmation SMS/email client | Réservations bout-en-bout |
| Sprint 5 | Semaines 9-10 | Tableau de bord : métriques temps réel, liste réservations, conversations, alertes needs_human | Dashboard commerçant v1 |
| Sprint 6 | Semaines 11-12 | Tests client pilote, corrections, notifications push navigateur, récap email quotidien, documentation | Produit prêt à facturer |

## 6.3 Détail des sprints — vue synthétique

Chaque sprint dispose de ses prompts Claude Code détaillés en section 9 de ce document. Les critères de fin de sprint sont définis dans les boîtes vertes de la section 9.

## 6.4 Critères de validation du MVP complet

| Critère | Mesure cible |
| --- | --- |
| Temps de réponse moyen | < 8 secondes entre message client et réponse reçue |
| Taux de résolution automatique | > 85% des messages sans intervention manuelle |
| Fiabilité des réservations | 100% des réservations créées dans Google Agenda sans erreur |
| Satisfaction commerçant pilote | Score >= 4/5 sur l'utilité perçue après 2 semaines |
| Onboarding | Nouveau client configurable en moins de 60 minutes |

# 7. Acquisition clients — Lyon

## Phase 1 : 0 budget (mois 1-3)

- Démarchage terrain dans les quartiers commerçants lyonnais (Croix-Rousse, Vieux-Lyon, Confluence)

- LinkedIn outreach ciblé : 'gérant restaurant Lyon', 'responsable salon Lyon' — 10 messages/jour

- Groupes Facebook commerçants lyonnais : posts avec cas concrets chiffrés

- Réseau personnel : tout contact susceptible de connaître un commerçant

Objectif phase 1 3 clients pilotes gratuits avec engagement de témoignage vidéo. Ces témoignages deviennent le principal outil de vente pour toute la suite.

## Phase 2 : Levier réseau (mois 3-6)

- Approche de 5 agences web lyonnaises : partenariat avec 20-30% de commission récurrente

- CCI Métropole de Lyon : proposition d'atelier 'transformation numérique' gratuit de 30 minutes

- Fédérations professionnelles : UMIH Lyon (restaurateurs), syndicats coiffeurs

- Apporteurs d'affaires indépendants : 15-20% du premier mois par signature

## Phase 3 : Amplification (mois 6+)

- Meta Ads géo-ciblés Lyon : vidéo démo 30 sec, ciblage 'gérant' — budget 200-500 €/mois

- Google Ads intentions d'achat : 'chatbot restaurant', 'répondre WhatsApp automatique'

- SEO local : articles de blog avec études de cas réels (avec accord des clients)

# 8. Projections financières

| Période | Clients actifs | Revenu mensuel récurrent | Coûts infra | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mois 1-3 | 0 → 5 | 0 → 445 € | ~80 €/mois | Investissement phase |
| Mois 4-6 | 5 → 20 | 445 → 1 780 € | ~180 €/mois | Seuil de rentabilité |
| Mois 7-12 | 20 → 50 | 1 780 → 4 450 € | ~350 €/mois | Profit croissant |
| Mois 13-18 | 50 → 100 | 4 450 → 8 900 € | ~600 €/mois | Profit significatif |

Note importante Ces projections sont basées sur un plan Pro à 89 €/mois en moyenne. Les frais de setup uniques (99-199 € par nouveau client) génèrent un revenu complémentaire non inclus dans ces chiffres. Le coût d'infrastructure Bubble augmente avec le nombre de clients mais reste marginal par rapport aux revenus.

# 9. Guide de développement avec Claude Code

Cette section contient les prompts à utiliser dans Claude Code pour initialiser le projet et développer chaque sprint. Chaque prompt est conçu pour être collé directement dans Claude Code — il embarque le contexte nécessaire pour que Claude comprenne l'architecture, les choix techniques, et ce qui a déjà été fait.

Comment utiliser ces prompts 1. Installe Claude Code : npm install -g @anthropic-ai/claude-code 2. Lance-le dans le dossier de ton projet : claude 3. Colle le prompt 0 (contexte) au début de chaque nouvelle session 4. Utilise les prompts de sprint dans l'ordre, un par un 5. Valide chaque livrable avant de passer au sprint suivant

## 9.1  Installation de Claude Code

Claude Code est un outil en ligne de commande qui donne à Claude un accès direct à ton projet : il peut lire, créer et modifier des fichiers, exécuter des commandes, et installer des dépendances. Pour LocalBot, il sera utilisé pour générer les scripts backend Node.js qui s'interfacent avec les APIs externes (Meta, Claude, Google, Stripe).

# Installation globale de Claude Code npm install -g @anthropic-ai/claude-code # Création du dossier projet mkdir localbot && cd localbot # Lancement (authentifie avec ton compte Anthropic) claude # Ngrok pour exposer le serveur local à Meta pendant le dev npm install -g ngrok ngrok http 3000

Périmètre de Claude Code dans ce projet Bubble.io gère le frontend et la base de données. Claude Code génère le backend Node.js/Express qui reçoit les webhooks Meta, appelle Claude API, et interagit avec Google Calendar. Ce backend est déployé sur Railway.app ou Heroku — un service cloud gratuit au démarrage.

## 9.2  Prompt 0 — Contexte global (à envoyer en premier à chaque session)

Ce prompt pose le contexte complet du projet. Il est à envoyer une fois au début de chaque session Claude Code, avant tout autre prompt. Claude Code l'utilisera comme référence pour tous les fichiers qu'il générera ensuite.

PROMPT 0 — Contexte global du projet LocalBot

Tu travailles sur LocalBot, un SaaS B2B de chatbot IA pour commerces locaux (restaurants, salons de coiffure, boutiques). STACK TECHNIQUE : - Backend : Node.js + Express (ce que tu vas coder) - Frontend & BDD : Bubble.io (no-code, accès via API REST) - IA : Claude API, modèle claude-haiku-4-5, max_tokens 1024 - Messagerie : WhatsApp Business API + Instagram Graph API (Meta) - Agenda : Google Calendar API (OAuth2) - Paiements : Stripe (abonnements SaaS) - Emails : SendGrid STRUCTURE BDD dans Bubble (accès via BUBBLE_API_KEY) : - MERCHANT : id, name, plan, whatsapp_number, instagram_id, system_prompt, google_refresh_token, google_calendar_id, stripe_subscription_id, email, created_at - CONVERSATION : id, merchant_id, channel, customer_phone, status (active¦closed¦needs_human), started_at - MESSAGE : id, conversation_id, role, content, tokens_used, sent_at - RESERVATION : id, conversation_id, customer_name, customer_phone, party_size, booked_for, status, google_event_id - FAQ : id, merchant_id, question, answer, hit_count FLUX PRINCIPAL D'UN MESSAGE ENTRANT : 1. Meta envoie POST /webhook avec le message 2. On identifie le MERCHANT via son numéro WhatsApp ou instagram_id 3. On charge : system_prompt + 10 derniers messages de la conversation 4. On appelle Claude API avec ce contexte 5. On stocke la réponse et on la renvoie au client via Meta API 6. Si tag [RESERVATION:...] détecté : créer Google Calendar event 7. Si question inconnue : status = needs_human, alerter le commerçant ARBORESCENCE DU PROJET : localbot/ index.js # Point d'entrée Express webhooks/ # Réception messages Meta claude/ # Appels API + contexte conversationnel calendar/ # Google Calendar notifications/ # Alertes + emails commerçant payments/ # Vérification Stripe api/ # Endpoints REST pour Bubble dashboard utils/ # Logger, error handler tests/ # Scripts de test scripts/ # Outils de setup et déploiement config/constants.js # Constantes globales .env.example # Variables requises VARIABLES D'ENVIRONNEMENT : ANTHROPIC_API_KEY, META_VERIFY_TOKEN, META_APP_SECRET, WHATSAPP_TOKEN, INSTAGRAM_TOKEN, GOOGLE_CLIENT_ID, GOOGLE_CLIENT_SECRET, SENDGRID_API_KEY, STRIPE_SECRET_KEY, STRIPE_WEBHOOK_SECRET, BUBBLE_API_KEY, BUBBLE_APP_URL Conventions : async/await partout, try/catch sur tous les appels externes, logs JSON en production, commentaires en français.

## 9.3  Sprint 1 — Fondations & webhook WhatsApp (semaines 1-2)

Ces prompts créent la structure du projet et le flux de base : recevoir un message WhatsApp et renvoyer une réponse Claude. C'est le squelette sur lequel tout le reste se construit.

PROMPT 1.1 — Initialisation de la structure du projet

Initialise la structure complète du projet LocalBot. Crée les fichiers et dossiers suivants avec leur contenu de base : package.json avec les dépendances : express, @anthropic-ai/sdk, dotenv, axios, googleapis, @sendgrid/mail, stripe, node-cron, nodemon (dev) .env.example avec toutes les variables d'environnement listées dans le contexte, commentées en français. config/constants.js : MAX_CONTEXT_MESSAGES = 10 CLAUDE_MODEL = 'claude-haiku-4-5' CLAUDE_MAX_TOKENS = 1024 DEFAULT_RESERVATION_DURATION_MINUTES = 90 CACHE_TTL_MS = 300000 // 5 minutes index.js : serveur Express sur le port 3000, monte les routes de webhooks/webhook_whatsapp.js et webhooks/webhook_instagram.js README.md : étapes d'installation, de configuration .env, et de lancement en dev (npm run dev) et production (npm start).

PROMPT 1.2 — Webhook WhatsApp — réception & vérification Meta

Crée webhooks/webhook_whatsapp.js avec un router Express : GET /webhook Endpoint de vérification Meta (challenge handshake) : - Vérifie req.query['hub.verify_token'] === META_VERIFY_TOKEN - Si ok : répond avec req.query['hub.challenge'] - Sinon : 403 Forbidden POST /webhook Réception des messages entrants : - Valide la signature HMAC-SHA256 avec META_APP_SECRET (header x-hub-signature-256) - Répond immédiatement 200 OK (obligatoire < 5 sec pour Meta) - Extrait en asynchrone : phoneNumberId, customerPhone, messageText, messageId - Ignore les messages de statut (entry.changes[].value.statuses) - Ignore les messages non-texte (audio, image, etc.) - Déduplique par messageId (Map en mémoire, TTL 60s) - Appelle handleIncomingMessage(data) en asynchrone handleIncomingMessage(data) : log le message reçu et retourne une réponse factice 'Message reçu !' pour l'instant. On la complétera au prompt 1.4.

PROMPT 1.3 — Appel Claude API + construction du contexte

Crée claude/call_claude.js : Fonction callClaude(messages, systemPrompt) : - Initialise @anthropic-ai/sdk avec ANTHROPIC_API_KEY - Appelle claude-haiku-4-5 avec le system et les messages - Retourne { text, tokensUsed } - Retry automatique x3 avec backoff 1s/2s/4s si erreur API - Log la durée en ms à chaque appel Crée claude/build_context.js : Fonction buildContext(merchantId, customerPhone) : - GET {BUBBLE_APP_URL}/api/1.1/obj/merchant/{merchantId} -> récupère system_prompt - GET {BUBBLE_APP_URL}/api/1.1/obj/message ?constraints=[{key:'conversation_id',value:convId}] &sort_field=sent_at&descending=true&limit=10 -> récupère les 10 derniers messages - Formate en [{role:'user'¦'assistant', content:string}] - Retourne { systemPrompt, messages, conversationId } Crée dans config/constants.js un DEFAULT_SYSTEM_PROMPT pour un restaurant fictif 'Le Bouchon Test' : horaires mar-sam 12h-14h 19h-22h, menu fixe 32€, 40 couverts. Utilisé quand le merchant n'est pas encore trouvé en base.

PROMPT 1.4 — Envoi réponse WhatsApp + flux complet + tests

Complète webhooks/webhook_whatsapp.js : Fonction sendWhatsAppMessage(phoneNumberId, to, text) : - POST https://graph.facebook.com/v18.0/{phoneNumberId}/messages - Header Authorization: Bearer {WHATSAPP_TOKEN} - Body : {messaging_product:'whatsapp', to, type:'text', text:{body:text}} - Retourne true si succès, false sinon (log l'erreur) Complète handleIncomingMessage(data) avec le flux complet : 1. getOrCreateConversation(merchantId, customerPhone, 'whatsapp') 2. buildContext(merchantId, customerPhone) 3. callClaude(messages, systemPrompt) 4. sendWhatsAppMessage(phoneNumberId, customerPhone, responseText) 5. saveMessage(conversationId, 'user', messageText, 0) 6. saveMessage(conversationId, 'assistant', responseText, tokensUsed) Note : getOrCreateConversation et saveMessage sont des stubs pour l'instant (log + retourne un id factice). On les implémentera dans le sprint 2. Crée tests/test_sprint1.js : Simule un POST webhook Meta avec un message factice et vérifie : - Réponse 200 immédiate - Claude génère une réponse non vide - Log affiche tokensUsed et durée en ms Lance avec : node tests/test_sprint1.js

## 9.4  Sprint 2 — Multi-marchands & conversations (semaines 3-4)

Ces prompts rendent le système multi-tenant : chaque commerçant a son propre profil, et chaque conversation est persistée en base.

PROMPT 2.1 — Routage multi-marchands + gestion des conversations

Crée claude/merchant_cache.js : Cache en mémoire (Map) des marchands avec TTL 5 minutes. getMerchantByWhatsappNumber(waNumber) : - Si en cache : retourne le merchant - Sinon : GET Bubble API /merchant?constraints=whatsapp_number=waNumber - Met en cache et retourne le merchant (ou null si introuvable) Crée claude/conversation_manager.js : getOrCreateConversation(merchantId, customerPhone, channel) : - Cherche CONVERSATION active pour merchantId + customerPhone via GET Bubble /conversation?constraints=... - Si trouvée : retourne conversationId - Sinon : crée via POST Bubble /conversation et retourne l'id saveMessage(conversationId, role, content, tokensUsed) : - POST Bubble /message avec tous les champs setConversationStatus(conversationId, status) : - PATCH Bubble /conversation/{conversationId} avec {status: status} Intègre getMerchantByWhatsappNumber dans handleIncomingMessage : si null -> log 'Numéro inconnu' et return sans traitement.

PROMPT 2.2 — Générateur de system prompt dynamique

Crée claude/generate_system_prompt.js : Fonction generateSystemPrompt(merchantData) qui prend : { name, type, address, hours, services, rules, tone } Et retourne un string system prompt structuré ainsi : 'Tu es l'assistant de [name], [type] situé [address]. Réponds toujours en français, de façon chaleureuse et concise. HORAIRES : [hours formatés] SERVICES/MENU : [liste des services ou plats] RÈGLES : [rules - ex: réservation obligatoire, acompte...] COMPORTEMENT : - Si le client veut réserver, collecte : date, heure, nombre de personnes, prénom, téléphone. Confirme ensuite avec le tag : [RESERVATION: nom=X, date=YYYY-MM-DD, heure=HH:MM, personnes=N] - Si tu ne connais pas la réponse, dis : "Je vais transmettre votre question à l'équipe." Et inclus le tag [NEEDS_HUMAN] dans ta réponse. - Ne jamais inventer d'informations sur le commerce.' Crée tests/test_prompt_generator.js avec 3 cas : restaurant, salon coiffure, boutique. Affiche le prompt généré pour chaque cas et vérifie que les infos passées s'y trouvent.

## 9.5  Sprint 3 — Instagram DM + détection d'intention (semaines 5-6)

PROMPT 3.1 — Webhook Instagram DM + handler mutualisé

Crée claude/message_handler.js avec handleMessage(params) : params = { merchantId, customerPhone, messageText, channel, sendFunction, phoneNumberId } Ce handler est le flux commun WhatsApp + Instagram : 1. getMerchantByWhatsappNumber ou getMerchantByInstagramId 2. getOrCreateConversation 3. buildContext 4. callClaude 5. Détection [NEEDS_HUMAN] dans la réponse -> setConversationStatus('needs_human') -> sendPushAlert (stub pour l'instant) 6. sendFunction(customerPhone, responseText) 7. saveMessage x2 Crée webhooks/webhook_instagram.js : Même pattern GET + POST que WhatsApp. Structure du body Meta Instagram différente : entry[0].messaging[0].message.text = le texte entry[0].messaging[0].sender.id = instagram_user_id du client entry[0].id = instagram_page_id du commerçant sendInstagramMessage(recipientId, text, pageAccessToken) : POST https://graph.facebook.com/v18.0/me/messages Refactorise webhook_whatsapp.js pour utiliser handleMessage.

PROMPT 3.2 — Détection d'intention de réservation

Crée claude/intent_detector.js : extractReservationData(responseText) : - Cherche le tag [RESERVATION: nom=X, date=Y, heure=Z, personnes=N] avec une regex - Si trouvé : parse et retourne { customerName, date, time, partySize } - Sinon : retourne null hasNeedsHuman(responseText) : - Retourne true si [NEEDS_HUMAN] présent dans le texte cleanResponseText(responseText) : - Supprime les tags [RESERVATION:...] et [NEEDS_HUMAN] du texte avant de l'envoyer au client (le client ne doit pas les voir) Intègre dans message_handler.js : Après callClaude : - cleanResponseText avant d'envoyer - Si extractReservationData -> appelle createReservationEvent (stub) - Si hasNeedsHuman -> setStatus needs_human + alerte Crée tests/test_intent.js avec 5 cas de réponses Claude : réservation confirmée, question horaire, menu, hors sujet, annulation. Vérifie l'extraction correcte des données.

## 9.6  Sprint 4 — Réservations Google Agenda (semaines 7-8)

PROMPT 4.1 — Authentification Google Calendar OAuth2

Crée calendar/google_auth.js : getGoogleAuthClient(merchantId) : - Charge le refresh_token du merchant depuis Bubble API - Crée un OAuth2Client avec GOOGLE_CLIENT_ID + GOOGLE_CLIENT_SECRET - Configure avec le refresh_token - Retourne le client authentifié Crée scripts/google_oauth_setup.js : Script interactif pour onboarder un nouveau merchant sur Google : 1. Affiche l'URL d'autorisation Google (scope: calendar.events) 2. Attend que l'utilisateur colle le code de callback 3. Échange le code contre refresh_token + access_token 4. Sauvegarde refresh_token dans Bubble (PATCH /merchant/{id}) 5. Affiche 'Configuration Google Calendar terminée !' Scopes requis : https://www.googleapis.com/auth/calendar.events Documente dans README.md la procédure complète en 5 étapes pour qu'un non-technicien puisse le faire.

PROMPT 4.2 — Création événement + confirmation client

Crée calendar/create_event.js : Fonction createReservationEvent(merchantId, reservationData) : reservationData = { customerName, customerPhone, date, time, partySize } - getGoogleAuthClient(merchantId) - Récupère calendarId du merchant (champ google_calendar_id, défaut 'primary') - Crée l'événement Google Calendar : summary: '[merchantName] — [customerName] x[partySize]' start: ISO datetime en Europe/Paris end: start + DEFAULT_RESERVATION_DURATION_MINUTES description: 'Tel: [phone] ¦ Réservé via LocalBot' - Retourne eventId Crée notifications/send_confirmation.js : Fonction sendReservationConfirmation(params) : params = { channel, phoneNumberId, customerPhone, merchantName, date, time, partySize, firstName } Compose le message : 'Votre réservation est confirmée chez [merchantName] ! [date longue] à [heure] pour [N] personne(s). A bientôt, [firstName] !' Envoie via WhatsApp ou Instagram selon le channel. Intègre dans message_handler.js : Si extractReservationData retourne des données : 1. createReservationEvent 2. Créer RESERVATION en base Bubble avec google_event_id 3. sendReservationConfirmation

## 9.7  Sprint 5 — API dashboard & notifications (semaines 9-10)

PROMPT 5.1 — API REST pour le tableau de bord Bubble

Crée api/dashboard.js avec un router Express : Middleware d'auth sur toutes les routes : Vérifie Authorization: Bearer {BUBBLE_API_KEY} Retourne 401 si absent ou incorrect. GET /api/merchant/:merchantId/stats?period=today¦week¦month Retourne : { messages_count, auto_resolved_count, auto_rate_pct, reservations_count, needs_human_count, avg_response_ms } GET /api/merchant/:merchantId/reservations?date=YYYY-MM-DD Retourne la liste des réservations pour ce jour. GET /api/merchant/:merchantId/conversations?status=needs_human Retourne les conversations nécessitant attention humaine. GET /api/merchant/:merchantId/faq Retourne les FAQ triées par hit_count décroissant. GET /health { status:'ok', uptime_seconds, version:'1.0.0' } Ajoute rate limiting avec express-rate-limit : 100 requêtes/minute par merchantId.

PROMPT 5.2 — Notifications push + récapitulatif email quotidien

Crée notifications/push_alert.js : sendPushAlert(merchantId, type, message) : - POST Bubble /notification avec {merchant_id, type, message, read:false, created_at:now} - Types : 'new_reservation', 'needs_human', 'daily_summary' Crée notifications/daily_summary.js : sendDailySummary(merchantId) : - Appelle GET /api/merchant/:id/stats?period=today - Appelle GET /api/merchant/:id/reservations?date=demain - Compose un email HTML avec SendGrid : Objet : '[merchantName] — Récap LocalBot du [date]' Corps : stats du jour + réservations du lendemain - Envoie à l'email du merchant Crée scheduler.js : - node-cron : '0 8 * * *' -> boucle sur tous les merchants actifs et appelle sendDailySummary pour chacun - Monte ce scheduler dans index.js au démarrage Remplace les stubs sendPushAlert dans message_handler.js par les vraies implémentations.

## 9.8  Sprint 6 — Production & Stripe (semaines 11-12)

PROMPT 6.1 — Logger, gestion d'erreurs et monitoring

Crée utils/logger.js : Wrapper autour de console.log avec format JSON en production. Chaque log : { timestamp, level, merchantId?, event, data, ms? } Niveaux : info(), warn(), error() En dev (NODE_ENV=development) : format lisible coloré. Crée utils/error_handler.js : Middleware Express global (4 paramètres : err, req, res, next). - Log l'erreur complète avec stack trace - Si erreur Claude API : répond avec message de fallback 'Je rencontre un problème technique. L'équipe sera disponible dès l'ouverture.' - Si erreur Google Calendar : log WARN, continue sans bloquer - Si erreur Meta API (envoi message) : retry x3 puis log ERROR - Toujours retourner 200 à Meta pour éviter les redeliveries Remplace tous les console.log du projet par le logger. Ajoute dans index.js : - process.on('uncaughtException') -> logger.error + exit(1) - process.on('unhandledRejection') -> logger.error

PROMPT 6.2 — Vérification abonnement Stripe

Crée payments/stripe_check.js : isMerchantActive(merchantId) : - Récupère stripe_subscription_id depuis Bubble - Si null : retourne true (merchant en période d'essai) - Appelle stripe.subscriptions.retrieve(subscriptionId) - Retourne true si status in ['active', 'trialing'] - Cache le résultat 1 heure (Map avec timestamp) Crée api/stripe_webhook.js : POST /api/stripe/webhook - Vérifie la signature Stripe avec STRIPE_WEBHOOK_SECRET - Sur 'customer.subscription.deleted' ou 'invoice.payment_failed' (après 3 tentatives) : PATCH Bubble /merchant/{id} -> plan='inactive' - Sur 'customer.subscription.created' ou 'invoice.paid' : PATCH Bubble /merchant/{id} -> plan='active' Intègre isMerchantActive dans message_handler.js : Si false : répond au client 'Ce service est temporairement suspendu.' sans appeler Claude.

PROMPT 6.3 — Checklist de déploiement et mise en production

Crée scripts/deploy_checklist.js : Script qui vérifie automatiquement avant chaque déploiement : 1. Variables d'environnement : toutes les clés de .env.example sont bien définies dans process.env 2. Claude API : appel de test avec 1 token, vérifie réponse 3. Stripe API : stripe.accounts.retrieve() sans erreur 4. SendGrid : vérification de l'expéditeur via API 5. Bubble API : GET /merchant?limit=1 répond 200 6. Webhook Meta : si PUBLIC_URL défini, teste GET /webhook avec les bons paramètres de vérification Affiche ✓ ou ✗ pour chaque point avec le détail de l'erreur. Exit code 1 si au moins un point échoue. Ajoute dans package.json : start: 'node index.js' dev: 'nodemon index.js' test: 'node tests/run_all.js' deploy:check: 'node scripts/deploy_checklist.js' Documente dans README.md le déploiement sur Railway.app : variables à configurer, domaine pour Meta webhook, et commande de vérification avant chaque mise en prod.

Conseil d'utilisation de Claude Code au quotidien Claude Code retient le contexte de la session. Si un fichier généré ne correspond pas exactement, précise directement dans le chat sans recopier le prompt. Pour les bugs, colle le message d'erreur et Claude Code corrige directement dans les fichiers concernés. Utilise 'claude --continue' pour reprendre une session interrompue.

Document confidentiel — LocalBot — Mars 2026